НАКАЗ

| 17.06.2013 | Харків | № 118 |
| --- | --- | --- |

Про підготовку матеріально-технічної бази навчального закладу до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.05.2013 № 491 «Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів, установ і організацій освіти і науки до роботи в новому 2013/2014 навчальному році та в осінньо-зимовий період» та розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 19.04.2013 № 152 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2013/2014 років», відповідно до заходів комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 3 лютого 2009 року № 1103–V, наказу Департаменту науки і освіти обласної державної адміністрації  від 17.06.2013

№ 406 «Про підготовку матеріально-технічної бази навчального закладу до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років», з метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів обласного підпорядкування та професійно-технічних навчальних закладів до нового навчального року й роботи в зимовий період 2013-2014 років

2

НАКАЗУЮ:

- Заступнику директора з господарської роботи Єрмоленку О.К.:

1.1. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років (додаються).

Відповідно до визначених термінів

1.2. Копію наказу щодо підготовки навчального закладу до роботи в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2013-2014 років надати до Центру матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області.

До 20.06.2013

1.3.Забезпечити контроль за станом виконання робіт із підготовки матеріально-технічної бази навчального закладу до нового навчального року й роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

До 20.08.2013.

Протягом опалювального сезону 2013-2014 років

- Головному бухгалтеру Путєвській В.В.забезпечити фінансування заходів щодо підготовки до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років за зареєстрованими в органах казначейства фінансовими зобов’язаннями в межах затверджених асигнувань.

Протягом року

- Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою.

Директор						Л.Мельнікова

Єрмоленко, 370-30-63

З наказом ознайомлені:                  В.Путєвська

О.Єрмоленко

3

Додаток

до наказу КЗ «СНВК № 2»

від 17.06.2013 № 117

Заходи

щодо підготовки до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надати до Центру матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області (далі – Центр МТЗ) план організаційно-технічних заходів щодо підготовки навчального закладу до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років. | 20.06.2013 | Єрмоленко О.К. |
| 2 | Надати до Центру МТЗ наказ щодо призначення відповідального за проведення замірів обсягів ремонтних робіт, що проводяться підрядними організаціями. | 20.06.2013 | Єрмоленко О.К. |
| 3 | Завершити виконання ремонтних робіт за кошти обласного бюджету згідно із встановленим графіком фінансування. | 15.08.2013 | Мельнікова Л.О., Єрмоленко О.К. |
| 4 | Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378. | До 15.08.2013 | Єрмоленко О.К. |
| 5 | Отримати витяги про реєстрацію права на земельну ділянку | До 27.12.2013 | Єрмоленко О.К. |
| 6 | Надавати на погодження спеціалістам групи будівництва та ремонту Центру МТЗ договори підряду і проектно-кошторисну документацію на проведення поточного ремонту. | Протягом року | Путєвська В.В. |
| 7 | Надавати на погодження спеціалістам групи будівництва та ремонту Центру МТЗ акти приймання виконаних підрядних робіт (типові форми № КБ-2в) щодо дотримання розцінок і нарахувань відповідно до Державних будівельних норм. | Протягом року | Путєвська В.В. |
| 8 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій покрівель. | Протягом 2013 року | Єрмоленко О.К. |
| 9 | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях. | До 05.08.2013 | Єрмоленко О.К. |
| 10 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння. | До 05.08.2013 | Єрмоленко О.К. |
| 11 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою. | До 10.08.2013 | Єрмоленко О.К. |
| 12 | Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації. | До 10.08.2013 | Єрмоленко О.К., Тітова В.О. |

Єрмоленко, 370-30-63